BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn hàng ngày. - Feature 2: Tra cứu lịch sử đặt cơm và thống kê chi phí cá nhân.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Thuộc Feature 1: Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa cho ngày mai từ danh sách thực đơn, để tôi không bị mất thời gian ghi sổ mỗi ngày - Thuộc Feature 2: Là nhân viên, tôi muốn xem lại danh sách các bữa ăn đã đặt trong tháng, để tôi có thể chủ động theo dõi và đối chiếu chi phí sẽ bị trừ vào lương.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế Database Schema và khởi tạo bảng Users, Meals, Orders. - Giải thích: Đây là một công việc để làm nền tảng cho hệ thống hoạt động và phục vụ cho việc lưu trữ.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí INVEST vi phạm: Testable. - Giải thích: Các từ "chạy nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" là cảm tính, không có định lượng cụ thể nên không thể xác định được khi nào thì Story này hoàn thành (DoD). - Viết lại: "Là người dùng, tôi muốn ứng dụng tải xong danh sách món ăn trong vòng dưới 2 giây, để tôi không mất thời gian chờ đợi."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small - Giải thích: Story này chứa quá nhiều tính năng, khối lượng công việc quá lớn và không thể hoàn thành gói gọn trong một Sprint duy nhất. - Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn đổi món ăn đã chọn trước 9h30 sáng, để tôi có thể thay đổi khẩu vị nếu đổi ý."

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Hôm nay là ngày làm việc, thời gian hiện tại là 9:00 AM và tôi đang có 1 suất cơm đặt cho hôm nay When: Thực hiện thao tác hủy món Then: Hệ thống xác nhận hủy đơn, cập nhật trạng thái đơn thành “Đã Hủy” |
| AC-02 | Given: Hôm nay là ngày làm việc, thời gian hiện tại là 9:35 AM và tôi đang có 1 suất cơm đặt cho hôm nay When: Tôi cố gắng thực hiện thao tác hủy đơn Then: Báo quá thời gian hủy và ẩn nút hủy đơn và không cho hủy món |
| AC-03 | Given: Hôm nay là ngày làm việc, thời gian hiện tại là 9:30 AM và tôi muốn đăng ký cho ngày mai When: Tôi thực hiện thao tác hủy suất cơm của ngày mai Then: Vẫn cho phép hủy do chưa quá giờ hủy ngày mai |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

Việc đăng bài chỉ mang tính chất truyền thông, hoàn toàn không liên quan tới điểm cốt lõi của hệ thống

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Xây dựng thành công cơ chế xác thực tài khoản và các tính năng cốt lõi cho phép nhân viên chủ động đặt/hủy suất ăn trưa."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: